# 投资项目备案与核准办理指引

企业投资项目备案 / 核准 / 政府投资项目审批 三条路径对照 · 中撰咨询

## 一、先判断走哪条路

| 项目性质 | 办理方式 | 主管口径 |
| --- | --- | --- |
| 企业投资的普通项目（非限制类） | 备案制 | 属地在县区发改部门备案，多数可线上办理 |
| 企业投资的限制类/核准目录内项目 | 核准制 | 按目录层级报省或国家核准 |
| 政府投资项目（含平台公司代建） | 审批制（项目建议书、可研、初设概算） | 需可研批复，多地要求编制单位有工程咨询资信 |

## 二、备案流程（最常见）

1.项目单位注册备案账号（各省投资项目在线审批监管平台）。

2.填报项目基本信息：建设地点、建设内容与规模、总投资、资金来源、建设期。

3.上传材料：营业执照、法定代表人身份证明、用地意向文件（部分省要求）、项目符合产业政策说明。

4.系统出具备案证明（多数即时或 1–3 个工作日）。

5.备案后办理用地、规划、环评、节能等后续手续。

## 三、核准流程

要点：需提交项目申请报告（不是可研），重点论证是否符合规划、产业政策、准入标准；涉及资源利用、公共利益的项目还需附相关主管部门意见。核准时限由受理机关确定。

## 四、可研批复（政府投资）

要点：先批项目建议书，再报可研；可研需附用地预审与选址意见、资金来源证明、节能审查意见。这一环节对编制单位资信有要求的地方逐年增多，接单前务必确认。

## 五、常见被退件原因

①建设内容与产业政策目录不符（限制类被当允许类）。

②总投资明显偏低，与建设规模不匹配。

③用地性质与建设内容冲突（如工业项目落商服用地）。

④资金证明缺失或来源不明。

⑤备案后擅自变更建设内容未做变更备案。